Enkel kontrollplan enligt 10 kap. 6 – 8 §§ Plan- och bygglagen (2010:900)

**Rivning av mindre byggnad eller del av byggnad**

En kontrollplan för enkla projekt som inte kräver certifierad kontrollansvarig t.ex. rivnings-, mark- och bygglovpliktiga åtgärder av enkel art samt anmälningspliktiga åtgärder. Detta är ett förslag till kontrollplan med de kontrollpunkter som behövs för att kontrollen skall bli tillräcklig. Kontrollplan fylls under arbetets gång.

­­­­­­­­­­­­­­­­­

­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fastighetsbeteckning Upprättad datum Diarienummer

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Byggherre BH** | Företag / För- och efternamn | Telefon |
| **Entreprenör E** | Företag | För- och efternamn | Telefon |
| **SK** – Person med specialkompetens eller firma som utför kontrollen |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrollen avser** | **Kontrollant** | **Kontrollmetod** | **Kontroll mot (underlag)** | **Allmän beskrivning** | **Signatur och Datum** |
| Materialinventering | BH / E | Okulärbesiktning / Mätning |  |  |  |
| Farligt avfallHantering och transport till godkänd mottagare | SK | Okulärbesiktning | Materialinventering / Mottagningsbevis | Farligt avfall får transporteras endast av den som har tillstånd. |  |
| Övrigt rivningsavfall som: återanvänds, återvinnas, används som utfyllnad och källsorteras.Hantering och transport till godkänd mottagare | BH / E | Okulärbesiktning | Materialinventering / Mottagningsbevis | Restprodukter som inte kan återvinnas skall källsorteras enligt kommunens anvisningar |  |
| Arbetsmiljöplan | BH / E | Okulärbesiktning | Arbetsmiljöverket |  |  |
| Åtgärder till skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot buller och damm/ tillträde för obehöriga försvåras | BH / E | Okulärbesiktning | BBR 2:3 |  |  |
| Överensstämmelse med beviljat rivningslov | BH / E | Okulärbesiktning | Beviljat rivningslov |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Underskrift (Observera att kontrollplanen ska signeras när arbetet är klart och kontrollerna är utförda.)**Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört. Kom ihåg att åtgärden inte får tas i bruk innan slutbesked erhållits.

Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Byggherre (underskrift, ort samt datum) Entreprenör (utförande entreprenör) (underskrift, ort samt datum)